谷子宇宙数字化业务系统开发及长期技术合作合同

合同编号：SSR-GZYZ-2026-001

签署日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

缔约双方

甲方（委托方）：成都谷子宇宙贸易有限公司

• 统一社会信用代码：91510104MACP87K7Q

• 法定代表人：李茂森

• 注册地址：四川省成都市锦江区东御街 18 号 1 栋 5 层 05042、05043

• 通讯地址：___________________________

• 对接联系人：李茂森（如另指定他人，应书面通知乙方）

• 联系电话：___________________________

• 微信号：___________________________

乙方（受托方）：武汉市添达信息技术服务有限公司

• 统一社会信用代码：91420114MACJC1HL4N

• 法定代表人：王逵

• 注册地址：湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街三和剑桥城 2 栋 1 单元 1602 室

• 通讯地址：同注册地址（如另行变更，应书面通知甲方）

• 对接联系人：王逵

• 联系电话：___________________________

• 微信号：___________________________

• 收款账户（对公）：户名 武汉市添达信息技术服务有限公司 / 账号 ___________________________ / 开户行 ___________________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《电子签名法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方"谷子宇宙"品牌旗下数字化业务系统（以下统称"本系统"）的开发、运营维护及长期技术合作事宜，经友好协商达成如下条款，共同遵守。

第一条 合作背景与定义

1.1 甲方品牌与业务范围：甲方公司系"谷子宇宙"二次元谷子品牌的运营主体之一，由法定代表人李茂森实际控制并经营，目前于成都经营线下门店。本合同项下分成与维护费仅覆盖甲方公司直接经营的业务；"谷子宇宙"品牌项下其他关联主体（如西安门店、武汉小红书账号项下其他法人主体等）如未来希望接入本系统，依第二条 2.3、第四条 4.3 条第（三）项另行书面协商扩展。

1.2 乙方身份：乙方为独立软件技术服务公司，由法定代表人王逵实际经营，具备本合作所需的全栈软件开发与运维能力。

1.3 "本系统"定义：指为甲方业务定制开发的、用于替代第三方拼团平台并支撑新业务线的小程序与后台管理系统的总称，首期范围见第二条。

1.4 "两条业务线"定义（用于分成基数核算，详见第四条）：

• 业务线 A：预定货品——通过本系统进行的谷子商品预售、拼团、订单及配送相关交易。

• 业务线 B：扭蛋机——通过本系统进行的线上/线下扭蛋销售相关交易。

1.4.1 非交易功能模块：本系统除业务线 A、B 之外，还包含拼豆预约（含成都拼豆店门店/时段/座位选择与到店核销）、会员中心（含订单聚合、物流节点展示、地址簿、个人资料）、资讯中心（含文章列表、富文本详情与分享）、客服入口及微信登录/微信支付等基础设施。该等模块属于首版交付范围（详见第二条 2.1），但不直接产生交易流水，因而：

• （一）不构成独立业务线，不计入第四条 4.1 分成基数；

• （二）不触发第四条 4.3 条第（三）项的"新增第三条独立业务线"重谈条件；

• （三）该等模块在合理范围内的日常运维、内容更新与小幅迭代（例如新发布资讯文章、新增门店时段配置、维护积分兑换规则等），由乙方依第七条配合完成，对价由 4.6 项月度固定维护费覆盖，不在 4.1 流水分成对价范围内。

1.4.2 非交易功能向交易功能的演化：若上述非交易模块在未来被甲方改造为直接产生交易流水的业务（例如付费会员等级、积分付费兑换、内容订阅、拼豆店付费预约等），则视为新增独立业务线，应触发第四条 4.3 条第（三）项重谈条件。

1.5 "实际到账流水"定义：指对应业务线在结算周期内的 GMV（成交总额），扣除以下两项后的净额：

• （一）已实际发生的退款、退货金额；

• （二）第三方支付通道实际扣收的手续费。

不得扣除的项目包括但不限于：货品成本、人员工资、门店租金、营销费用、税费及甲方一切其他经营成本。

第二条 开发范围与交付目标

2.1 首版交付范围与分期：本系统首版采用两期交付结构。第一期 V1.0 优先上线非交易功能模块以承接甲方现有线下流量（拼豆店、私域用户等）；第二期 V1.1 追加业务线 A、B 交易模块。两期合称"首版交付"。

第一期 V1.0（核心上线版）

（一）面向 C 端的微信小程序，包含：

• 基础设施模块：微信登录（含头像/昵称授权）、微信支付 V3 商户号申请与通道调通（具体业务调用接入由 V1.1 实现）、客服入口（微信原生 contact 按钮）；

• 拼豆预约模块（非交易，免费）：成都拼豆店门店选择、时段 + 座位选择、预约提交（留手机号）、到店扫码核销；

• 会员中心 / 个人主页：个人资料、地址簿、订单聚合 tab（V1.0 仅显示预约记录与占位结构，业务线 A、B 订单数据待 V1.1 接入）；

• 资讯中心模块：文章列表（按分类）、文章详情（富文本 + 视频）、分享到微信好友/朋友圈。

（二）面向甲方运营人员的后台管理系统（Web 端），包含：

• 拼豆预约管理（含核销）、资讯 CMS（富文本编辑 + 上下架）、用户管理（基础信息查询）、管理员账号与操作日志、基础数据看板（用户数、预约数、资讯阅读数等非交易指标）。

（三）配套云服务环境：服务器、域名、对象存储、微信小程序账号申请、微信支付 V3 商户号配置、CI/CD 与监控的搭建与上线（详见附件二）。

第二期 V1.1（业务线交易模块追加）

（一）面向 C 端的微信小程序，新增：

• 业务线 A（预定货品）交易模块：商品列表（按截止日/到货日筛选）、商品详情（含截止日、预计到货日）、全款下单、订单查询；

• 业务线 B（扭蛋机）交易模块：扭蛋机列表、单机概率公示、扭蛋抽奖（事务 + 库存扣减）、出奖动画、抽奖历史；

• 会员中心订单聚合接入：在 V1.0 占位基础上接入业务线 A、B 真实订单数据，含跨境物流 7 节点状态展示（甲方手动推进）、国内单号展示（用户自查）。

（二）后台管理系统新增：

• 预购商品管理（CRUD）、扭蛋池管理（机器/奖品/概率/库存）、订单管理（三类聚合）、跨境物流批次推进（含订阅消息触发）、对账中心（GMV / 退款 / 通道费 / 实际到账，支持 Excel 导出）、数据看板扩展（订单数、GMV、抽数）。

（三）首版交付明细以附件一为准。附件一应分别标注 V1.0 与 V1.1 范围，由双方在签约前书面确认；附件一未列明而本条 2.1 已概括的模块按本条 2.1 执行；附件一与本条 2.1 冲突的，以双方书面确认为准。

2.2 首版交付时间：

• 开发起算日：2026 年 5 月 18 日；

• 第一期 V1.0 交付截止日（硬期限）：2026 年 6 月 15 日，含发布上线、试运行就绪；

• 第二期 V1.1 计划交付日：2026 年 7 月 15 日；如开发期间出现合理资源紧张或需求变更，最晚不晚于 2026 年 7 月 31 日（软期限缓冲至 7 月底）；

• 因甲方未及时提供素材、确认需求或测试反馈所致的延迟，相应期次交付日期顺延。

2.3 不在首版范围（如双方未来另行书面约定，可作为后续阶段开发，并按第七条 7.5 单独估算工时与排期）：

• 独立 APP、H5 网页端、PC 端；

• 抖音 / 支付宝 / 美团 等其他平台小程序；

• 舆情/订单监听系统、第三方平台数据抓取；

• 粉丝互动、社群、UGC（评论/种草/短视频）类功能；

• 积分商城、会员等级体系、签到、付费会员、积分付费兑换等会员体系扩展功能（首版会员中心仅含订单/物流/地址/资料展示，不含积分体系）；

• 跨境物流轨迹自动抓取与状态自动推送（首版物流节点由甲方在后台手动推进）；

• 国内物流轨迹接入（首版仅展示甲方录入的单号，用户自行复制到第三方查询）；

• 多门店拼豆预约扩展（首版仅成都拼豆店一家门店；新增门店配置由后台支持，但跨城/连锁化的复杂排班规则需另议）；

• 资讯内容的自动采集 / 自动翻译 / AI 生成（首版仅手动后台编辑）；

• 上述未列明但超出 2.1 范围的任何新增模块。

第三条 启动费

3.1 甲方应于本合同签署之日起 3 个工作日内，向乙方对公账户一次性支付启动费人民币叁仟元整（￥3,000.00，含税）。乙方在收款后 5 个工作日内向甲方开具等额增值税普通发票（发票内容："技术服务费"），发票抬头为甲方公司全称及统一社会信用代码。

3.2 启动费专项用于乙方代为采购本系统运行所必需的云服务（服务器、域名、对象存储、小程序认证费等）。乙方应保留采购凭证，应甲方要求提供查阅。

3.3 账户所有权：上述云服务账户的所有权（包括实名注册主体）归甲方所有。乙方代为完成实名认证、账户注册与初始配置，并在本合同有效期内取得对该等账户的运维使用权（含管理员访问权限、API 密钥等），用于履行第四条项下的运维与开发义务。

3.4 账户访问凭证管理：乙方应妥善保管账户访问凭证，不得用于本系统业务以外的用途；甲方有权随时要求查阅账户实名信息、消费明细及操作日志。本合同终止时，云服务账户访问凭证的移交按第九条 9.3.4 处理；业务数据的迁出按第九条 9.5 处理。

3.5 启动费的不可退还性：启动费一经支付且乙方已据此完成云服务采购，原则上不予退还；本合同提前终止时按 9.3.4 条处理剩余服务期。

第四条 长期运维与流水分成

4.1 分成比例与口径

4.1.1 自第二期 V1.1 交付之日起（即业务线 A、B 交易模块上线之日），乙方持续提供业务线 A、B 交易模块的运维、Bug 修复及合理范围内的小幅迭代，作为对价，甲方按以下比例向乙方对公账户支付流水分成：

• 业务线 A（预定货品）：实际到账流水 × 4%（含税）

• 业务线 B（扭蛋机）：实际到账流水 × 4%（含税）

上述分成金额均为含税总价，乙方收到分成款后 5 个工作日内按实付金额向甲方开具等额增值税普通发票（参第 4.7 项）。

4.1.2 两条业务线分别核算，不交叉冲抵。任一业务线亏损、退款、负流水不得用于冲减另一业务线的分成基数。

4.2 结算节奏

4.2.1 每月 5 日前，甲方应向乙方提供上月完整对账单，至少包括：

• 每笔交易的订单号、金额、时间、状态（成交/退款/退货）；

• 第三方支付通道手续费明细；

• 当月 GMV、退款/退货合计、通道费合计、实际到账流水四项汇总。

4.2.2 对账单经双方书面（微信文字回复"确认"即视为书面）确认后，作为分成计算依据。

4.2.3 甲方应于每季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的 15 日前，合并支付该季度三个月分成。

4.2.4 甲方未按时提供对账单超过 7 个自然日的，乙方有权依据小程序后台原始数据自行核算，所核算金额甲方未在 3 个自然日内提出有据反驳的，视为认可。

4.3 重谈触发条件

发生下列情形之一时，任一方有权书面提出重新协商分成比例：

• （一）日元兑人民币汇率（以中国人民银行公布的中间价为准）较本合同签署日波动超过 ±20%，且持续 3 个月以上；

• （二）单季度两条业务线合计计提流水超过人民币 50 万元；

• （三）甲方新增第三条独立业务线（即超出 1.4 条所述 A、B 之外，且使用本系统承载的、直接产生交易流水的新业务类型，例如付费会员等级、内容订阅、积分付费兑换、付费拼豆预约等；依 1.4.1 项，单纯的非交易功能扩展不构成本项触发）；

• （四）双方一致同意的其他重大商业环境变化。

重谈不成的，原比例继续适用，本协议其他条款继续有效履行。

4.4 乙方服务范围

在 4.1 项流水分成与 4.6 项月度维护费的对价覆盖范围内，乙方持续提供本系统整体的：

• 系统正常运行的运维保障；

• Bug 修复（含云服务异常处置）；

• 需求沟通、小幅迭代、内容更新（详见第七条）。

对价归属：业务线 A、B 交易模块对应的运维、修复、小幅迭代由 4.1 项流水分成对价覆盖；1.4.1 项非交易功能模块对应的运维、修复、小幅迭代由 4.6 项月度固定维护费对价覆盖。两者并行适用、不交叉冲抵。

不在上述对价覆盖范围、需另行协商的事项详见第七条。

4.5 内容管理权

甲方上传至本系统的所有内容应符合中华人民共和国法律法规及微信平台规范。乙方在发现违规内容时，有权先行下架、限流并通知甲方，因甲方违规内容导致的账号封禁、平台处罚由甲方独立承担。

4.6 非交易功能模块月度维护费

4.6.1 费用与适用范围：除 4.1 项流水分成（覆盖业务线 A、B 交易模块的运维与小幅迭代）之外，甲方应另行向乙方对公账户支付月度固定维护费人民币叁仟元整（￥3,000.00/月，含税），作为乙方对 1.4.1 项非交易功能模块及其延伸使用的对价。具体覆盖：

• 拼豆预约模块的日常运维、Bug 修复、内容（门店/时段/座位/规则）维护；

• 拼豆预约模块的延伸使用——例如甲方利用预约机制预售自有产品或自有服务、开放更多门店/时段的预约配置等（前提：不直接产生交易流水；若产生交易流水，按 1.4.2 项触发新业务线判定）；

• 会员中心、资讯中心、客服入口模块的日常运维与内容更新；

• 微信登录、微信支付、订阅消息等基础设施的日常运维与平台规则变更应对；

• 后台管理系统对应非交易模块（拼豆预约管理、资讯 CMS、用户管理等）的日常运维；

• 上述模块的安全补丁更新、日常监控、异常处置等持续性工作。

4.6.2 计费起算与支付节奏：月度维护费自第一期 V1.0 交付之日起开始计提（V1.0 上线即标志非交易功能模块进入运维状态），按月计算（不足一月按实际天数比例折算）。支付节奏与 4.2.3 项流水分成同步——甲方应于每季度末月（即 3 月、6 月、9 月、12 月）的 15 日前合并支付当季三个月的维护费。

4.6.3 与流水分成的独立性：月度维护费与 4.1 项流水分成相互独立、并行适用，不交叉冲抵。任一业务线流水亏损或为零、退款或负流水均不影响本维护费的支付义务；月度维护费亦不冲减分成基数。

4.6.4 暂停服务权：甲方未按时支付月度维护费超过 30 个自然日的，乙方有权对非交易功能模块暂停非紧急运维服务（紧急 Bug 修复仍依第七条 7.4 项响应）直至费用结清，由此产生的业务影响由甲方自行承担。

4.6.5 金额调整机制：合作满 12 个月时，双方可根据过往一年实际投入与业务变化协商调整月度维护费金额；调整不成的，原金额继续适用，本协议其他条款继续有效履行。

4.7 发票与税务通则

4.7.1 含税总价：本合同项下乙方向甲方收取的一切款项——包括但不限于启动费（3.1）、流水分成（4.1）、月度固定维护费（4.6）、本合同终止时未结算款项（第九条 9.3）——均为含税总价。任何税费由乙方依法自行承担，不另向甲方追加。

4.7.2 发票类型：乙方默认向甲方开具增值税普通发票，发票内容为"技术服务费"或"信息技术服务费"，抬头为甲方公司全称及统一社会信用代码。

4.7.3 专票升级条件：如甲方因税务规划需要乙方开具增值税专用发票，应提前 30 个自然日书面通知乙方。双方就以下事项另行协商：（一）乙方是否升级为一般纳税人；（二）由此产生的税率差异（含税总价是否需相应调整）；（三）发票开具时点与申报周期。在双方达成新书面协议前，仍按 4.7.2 项默认开具普通发票。

4.7.4 开票时点：乙方应在每笔款项到账后 5 个工作日内开具相应金额的发票并通过电子邮件或邮寄方式送达甲方。甲方在收到发票后 3 个自然日内未提出异议的，视为发票合规。

第五条 知识产权与代码复用

5.1 业务数据共有：本系统在合作期内产生的业务数据（含用户信息、订单数据、流水数据、商品数据、内容数据等）由甲乙双方共有。乙方在为甲方提供服务的范围内使用，并对甲方业务敏感信息承担保密义务（详见 5.5、第十条）。

5.2 源代码及衍生技术成果共有：本系统源代码、技术文档及衍生技术成果的著作权由甲乙双方共有。

5.3 乙方代码复用权：乙方有权将本系统源代码、技术框架、模块组件用于乙方其他项目或自身技术产品的开发与商用，无需另行向甲方支付费用，亦无需取得甲方逐项同意。该复用权在本合同终止后继续有效。

5.4 甲方使用范围：甲方可在"谷子宇宙"品牌及其关联业务范围内自由使用本系统。甲方不得：

• （一）将本系统源代码或访问权限提供给与甲方无关的第三方用作独立产品；

• （二）反编译、克隆后用于与乙方竞争的同类技术服务业务；

• （三）将本系统整体转售为标准化 SaaS 产品对外授权（仅限自身业务使用，不限制业务扩张）。

5.5 乙方对甲方业务信息的保密：尽管 5.1–5.3 约定数据与代码共有，乙方不得对外泄漏以下属于甲方业务核心的信息：

• （一）甲方真实客户名单、交易明细、采购渠道；

• （二）甲方营收数字、利润结构、门店运营数据；

• （三）甲方未公开的商业模式、品牌策略、扩张计划；

• （四）其他经甲方书面标注为机密的业务信息。

乙方复用代码到其他项目时，应对上述信息进行剥离或脱敏处理。

5.6 乙方作品集署名权：乙方有权在脱敏（隐去甲方真实交易额、客户信息、营收数据等 5.5 所列敏感数据）后，将本项目作为个人作品集用于自身职业展示、技术分享、对外宣传。

5.7 乙方应保证交付物不侵犯任何第三方知识产权。如因此发生纠纷，由乙方承担相应法律责任。

第六条 合作期限

6.1 合作期限：自第一期 V1.0 交付之日起 12 个月（合作期不因 V1.1 后续交付而顺延或缩减）。

6.2 到期续签：合作期届满前 30 个自然日内，双方可基于过往一年的合作情况协商重新签订新合同。本合同不设自动续约机制，期满未签订新合同的，本合同自然终止，后续合作另议。

6.3 提前终止条件详见第九条。

第七条 工作配合与沟通机制

7.1 按需协商完成任务：本合同分成对价覆盖范围内的运维、Bug 修复、需求沟通、小幅迭代等工作，双方按实际业务需要协商安排，乙方应在合理范围内按时投入完成。本合同不设月度工时上限。

7.2 进度同步义务：乙方应保持与甲方的及时沟通，包括但不限于：

• （一）重要功能开发或 Bug 修复的进度同步（建议每周一次书面更新）；

• （二）涉及甲方业务的运维事件、平台风险预警；

• （三）涉及甲方决策的需求澄清请求。

7.3 需求确认机制：所有新增功能、模块或非紧急修改需求，应由甲方以书面形式（微信文字、邮件、协作文档均可）明确需求描述与排期要求，经乙方书面确认接受后启动。未经书面确认的口头需求，乙方有权暂缓执行。

7.4 紧急 Bug 例外：影响线上交易的紧急故障，乙方应第一时间响应（不晚于 4 小时内介入），不受 7.3 书面确认机制限制，但应在事后补充书面记录。

7.5 超出合理范围的大型新增需求：如甲方提出明显超出 4.4 项"小幅迭代"范围的大型新增需求（参考 2.3 条所列"不在首版范围"事项），由双方就工时、排期、费用另行书面协商，不属于本条 7.1 项下的常规协作范畴。

第八条 甲乙双方权利义务

8.1 甲方权利义务

8.1.1 甲方应指定专人作为对接窗口，及时反馈需求与测试结果。

8.1.2 甲方应提供本系统运行所需的业务数据、素材、商家资质及一切配合，并保证其真实合法。

8.1.3 甲方应按本合同约定按时支付启动费、流水分成、月度固定维护费及其他经双方书面确认的费用，并配合乙方完成发票相关事宜。

8.1.4 甲方应分别在第一期 V1.0、第二期 V1.1 试运行期间及时验收，无正当理由不验收的，自相应期次交付完成之日起 15 个自然日后视为该期验收通过。任一期次验收通过后，乙方对该期次范围内功能的运维责任正式生效（V1.0 验收后非交易模块进入 4.6 项维护费覆盖；V1.1 验收后交易模块进入 4.1 项分成对价覆盖）。

8.1.5 甲方应按 4.2 条约定及时、完整提供对账数据。

8.2 乙方权利义务

8.2.1 乙方应按时按质完成首版交付，并在本合同期内提供约定的运维服务。

8.2.2 乙方应按第五条 5.5 项约定对甲方业务敏感信息承担保密义务。

8.2.3 乙方应在 4.5 项下行使内容管理权时同步通知甲方，避免造成不必要的业务中断。

8.2.4 乙方应在合同终止时按 9.5 条配合数据迁出。

8.2.5 乙方有权按本合同约定要求甲方支付报酬。

8.2.6 乙方有权依据第五条 5.3 项复用本系统代码至其他项目。

第九条 合同终止

9.1 任意方随时解约

甲乙双方任何一方均有权随时以书面形式通知对方解除本合同，无需说明理由。书面通知形式包括但不限于微信文字、电子邮件、挂号信、EMS（参照第十一条通知条款）。

9.2 解约生效与衔接

9.2.1 书面解约通知送达之日起 15 个自然日为衔接期，衔接期内：

• 乙方继续维持系统基本运行，配合甲方完成数据导出、运维交接；

• 甲方完成衔接期内必要的费用结算。

9.2.2 衔接期内乙方原则上不再承接新增需求开发（紧急 Bug 修复除外）。双方可协商缩短或延长衔接期。

9.3 解约时未结算金额的处理

9.3.1 已发生未结算的流水分成：截至解约通知送达日，已发生（含已成交但尚在退款窗口期内的订单成交后的实际到账部分）但未结算的流水分成，按已完成业务结算，甲方应于衔接期结束后 30 个自然日内一次性支付。

9.3.2 解约前已发生的费用：解约前乙方已实际投入但尚未结算的代采购云服务费用、经双方书面确认的其他已发生费用，甲方应一并支付。

9.3.3 已发生未结算的月度维护费：截至解约通知送达日，4.6 项已发生但未结算的月度维护费（含解约月份按实际天数比例折算的部分），按本条 9.3.1 项相同时点（衔接期结束后 30 个自然日内）一次性支付。

9.3.4 云服务账户与启动费：由启动费采购的云服务账户依第三条 3.3 条原本即归甲方所有，合同终止时乙方应在衔接期内将管理员账号、API 密钥、域名 DNS、小程序后台权限等访问凭证完整移交甲方（或甲方指定的第三方）。启动费不予退还，未使用完的云服务剩余有效期由甲方继续享有；移交过程中产生的实际费用（如第三方协助费、数据传输费等）由甲方承担。

9.4 知识产权与代码复用条款的延续

合同解除不影响第五条知识产权条款的效力：

• 5.1–5.2 数据与源代码共有状态延续；

• 5.3 乙方代码复用权继续有效；

• 5.5 乙方对甲方业务信息的保密义务继续有效（保密期参照第十条）；

• 5.6 乙方作品集署名权继续有效。

9.5 数据迁出

合同终止后 30 个自然日内，乙方应配合甲方完成业务数据迁出（含数据库导出、对象存储文件打包、必要的技术交接文档），数据迁出范围为 5.1 条所述的业务数据。源代码作为双方共有资产，乙方可保留一份用于第五条 5.3 项复用。

第十条 保密

10.1 双向保密：双方对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息、财务信息负有保密义务。保密期为合同期内及合同终止后 3 年。乙方对甲方业务敏感信息的具体保密范围详见第五条 5.5 项。

10.2 以下信息不构成保密信息：

• （一）已公开或非因违约一方原因进入公开领域的信息；

• （二）合法从第三方获得且不受保密义务约束的信息；

• （三）应法院、监管机构强制要求披露的信息（应及时通知对方）。

10.3 乙方对甲方业务的脱敏作品集使用，依 5.6 条执行，不视为违反本条。

10.4 乙方依第五条 5.3 项复用代码至其他项目时，应对 5.5 项所列甲方业务敏感信息进行剥离或脱敏，不视为违反本条。

第十一条 不可抗力

11.1 因地震、战争、疫情管控、政策重大变更等不可预见、不可避免、不可克服的事件导致一方无法履行合同的，受影响一方应在事件发生后 15 个自然日内书面通知对方，并提供相关证明。

11.2 不可抗力期间，受影响一方相应义务暂停履行，不构成违约。

11.3 不可抗力持续超过 60 个自然日且合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，互不承担违约责任。

第十二条 争议解决与通知

12.1 争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交乙方住所地（湖北省武汉市蔡甸区）有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

12.2 通知方式：双方任何通知应通过书面形式送达，包括但不限于：微信文字（送达本合同首部所列微信号视为有效）、电子邮件、挂号信、EMS。

12.3 微信文字消息发出后对方在 48 小时内未明确反对的，视为送达并知悉。

第十三条 其他

13.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具同等法律效力。

13.3 本合同经甲乙双方签字之日起生效，以最后一方签字日为准。

签署

甲方公司签署

甲 方：成都谷子宇宙贸易有限公司

加盖公司公章 ⇒ ___________________________________

法定代表人/授权代表签字 ⇒ _________________________

签署日期：  年  月  日

乙方公司签署

乙 方：武汉市添达信息技术服务有限公司

加盖公司公章 ⇒ ___________________________________

法定代表人/授权代表签字 ⇒ _________________________

签署日期：  年  月  日